נספח ט'

תנאים כלליים מיוחדים

המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס ' 38/22

  - תאור העבודה

- כללי

מכרז - חוזה זה הינו הסכם מחירים לתכנון ייצור והספקה של מבנה יביל עבור מועדון נוער במושב שיבלים.

המבנה מורכב ממודולים המיוצרים במפעל הקבלן וכוללים את השלד ועבודות הגמר, ניתנים להעמסה והובלה ע"י משאיות.

המבנים לאחר גמר ייצורם במפעל, יובלו לאתרים, יונחו ע"ג מערכת ביסוס שתוכן ע"י הקבלן מראש.

הקבלן יחבר בין המודולים לקבלת מבנה מושלם ומתפקד ( למעט הממ"מ).

עבודות הגמר תבוצענה, ככל הניתן במפעל הקבלן (בכלל זה כל מערכות התברואה, חשמל, מ"א וכיו"ב כאשר באתר יבוצעו אך ורק עבודות הכרחיות כגון חיבורים, טיפול בתפרים, והשלמות אשר לפי קביעת המפקח לא ניתן לבצען במפעל.

כן יתוכנן וייצור במפעל עבור כל מבנה, מרחב מוגן בנוי מבטון, בשטח של כ-12 מ"ר נטו.

בכל מקום בו נכתב "יצרן" הכוונה גם ל"קבלן" ולהיפך.

- שיטות הבנייה

בנייה מתועשת משולבת הכוללת שלד מפלדה, רצפה מבטון, קירות חיצוניים וגג קרומים ומחיצות גבס, גג משופע עם רעפים אשר יותקן באתר ההקמה ע"ג מערכת כלונסאות בקוטר 40 ס"מ ועומק 8.0 מ' לפחות וקורות קשר ביניהם.

תאור המבנים

במכרז זה כלול טיפוס של מבנה מועדון בגודל - 130  מ"ר עם גג משופע ורעפים עפ"י תכנית מוצעת המצ"ב.

ולהלן הפירוט:

שטח ברוטו של המבנה יהיה כ-130 מ"ר ויכלול:

אולם פעילות בשטח נטו של כ-80 מ"ר.

מרחב מוגן מוסדי דו תכליתי בשטח נטו של כ-20 מ"ר

שירותי גברים- תא אחד

שירותי נשים- תא אחד

שירותי נכים-תא אחד

מטבחון

00.03 אופי המכרז והיקפו

מכרז זה מחולק ל- 2 חלקים  כאשר החלק הראשון ("מבנה 1") בכתב הכמויות מתייחס להקמת

המבנה היביל עצמו והינו פאושלי. כולל ביסוס וממ"מ.

חלק שני של המכרז ("מבנה 2") מתייחס לביצוע עב' פיתוח סביב המבנה ויתומחר לצורך תשלום

בכמויות לפי מדידה.

00.04 אתר ההקמה

אתר ההקמה : מרכז מושב שיבלים, בתחום המועצה האזורית שדות נגב.

00.05 התהליך ליישום החוזה

שלבי יישום החוזה יהיו כדלקמן:

הגשת הצעות למכרז, לרבות מסמכים הנדסיים.

בדיקת ההצעות והשלמת נתונים ע"י הקבלן באם נדרש.

קביעת הקבלן הזוכה

חתימת חוזה.

הוצאות צו הזמנת עבודה וצו התחלה על ידי הרשות המקומית.

ייצור של כל חלקי המבנה במפעל והקמתו באתר. וסיום העבודה במועד הנדרש.

00.06 מפרטים כלליים

המפרטים הכלליים כלולים בחוזה אף שאינם מצורפים אליו כמפורט להלן:

| מס' | תיאור | השנה |
| --- | --- | --- |
| 00 | מוקדמות | 2003 |
| 01 | עבודות עפר | 1993 |
| 02 | עבודות בטון יצוק באתר | 1998 |
| 03 | מוצרי בטון טרום | 1990 |
| 06 | נגרות אומן ומסגרות פלדה | 2004 |
| 07 | מתקני תברואה | 1990 |
| 08 | מתקני חשמל | 2001 |
| 09 | עבודות טיח | 1985 |
| 10 | עבודות ריצוף וחיפוי | 2001 |
| 11 | עבודות צביעה | 2002 |
| 12 | מסגרות אומן (אלומיניום) | 1990 |
| 14 | עבודות אבן | 1991 |
| 15 | מתקני מיזוג אוויר | 1996 |
| 19 | מסגרות חרש | 2000 |
| 21 | בנייני בטון טרומיים | 1995 |
| 22 | רכיבים מתועשים בבניין (מחיצות, תקרות, רצפות) | 1995 |
| 23 | כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר | 2000 |
| 34 | מערכת גילוי וכיבוי אש | 1995 |
| 58 | מקלטים | 1994 |
| 59 | מרחבים מוגנים | 1994 |

אופני מדידה ותכולת המחירים המצורפים למפרטים הכלליים

00.07  מנהל הפרויקט מטעם המבצע

הקבלן ימנה מנהל פרויקט קבוע מטעמו אשר ינהל, יתאם ויבקר את ביצוע החוזה בכל שלבי התכנון והביצוע.

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן ידווח תקופתית ובכתב ולא פחות מאחת לשבועיים למפקח על ההתקדמות התכנון והביצוע. כן ידווח מנהל הפרויקט מטעם הקבלן למפקח על עיכובים וחריגה מלוח הזמנים, אם תהיה, והסיבות לעיכובים והחריגות.

עם סיום ביצוע כל מבנה, יוציא מנהל הפרויקט מטעם הקבלן מסמך המאשר בחתימתו את התאמת ביצוע המבנה לנדרש במסמכי החוזה.

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יהיה נוכח במסירה וימסור את המבנה לידי המנהל והמפקח ונציג הגוף המשתמש.

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יהיה מהנדס או אדריכל רישוי, בעל ניסיון ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים. ניסיון קודם נדרש – 5 ( חמש) שנים.

הקבלן יגיש תוך שבוע ממועד קבלת צו התחלת העבודה את פרטי מנהל הפרויקט מטעמו והמסמכים הרלוונטיים להוכחת הכשרתו וניסיונו של מנהל הפרויקט, לאישור המפקח.

00.08  מתכננים המועסקים ע"י הקבלן

- כללי

תכנון המבנים במכרז-חוזה זה יבוצע ע"י, מהנדס קונסטרוקציה, מהנדסי: חשמל, תברואה, מיזוג אוויר אשר יועסקו ע"י הקבלן. המתכננים מטעם הקבלן יהיו רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים ורישויים לפי החוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח 1958,סעיף 11,ובעלי ניסיון מקצועי בארץ של 5 שנים לפחות בתכנון פרויקטים בהיקף דומה.

האדריכל והקונסטרוקטור יהיו בעלי ניסיון של 3 שנים לפחות בתכנון מבנים יבילים.

על הקבלן להגיש לאישור המנהל את שמותיהם ופרטיהם הרלוונטיים ( מספר זהות, מספר רישוי, ניסיון רלוונטי בתכנון). המתכננים חייבים לבצע פיקוח עליון על עבודת הקבלן במפעל ובאתר ,להוציא דו"ח פיקוח עליון לכל ביקור וביקור ולמסור אותו למפקח. החלפת אדריכל מהנדס או יועץ טעונה אישור המנהל בכתב.

באחריות המתכננים, כל אחד בתחומו לחתום על אישור בכתב מטעמם  על קבלה סופית. כמו כן לאשר את מסמכי הוראות ההפעלה ותעודות הבדיקה והאחריות. קבלת האישורים הנ"ל הינה תנאי הכרחי לאישור החשבון הסופי של הקבלן.

- מודד מוסמך

לצורך סימון מיקום המבנה וביצוע עבודות העפר יעסיק הקבלן במסגרת מכרז/חוזה זה מודד מוסמך.

- יועץ בטיחות + יועץ נגישות

הקבלן יעסיק לצורכי תכנון וביצוע גם יועץ בטיחות מטעמו אשר יכין הנחיות בטיחות לצורכי תכנון ויפקח אחר יישום הנחיותיו במהלך התכנון והביצוע. הקבלן יפעל על פי הוראות יועץ הבטיחות + יועץ נגישות.

- יעוץ קרקע

יעוץ קרקע יינתן ע"י המזמין ועל חשבונו

- חתימה על מסמכים טכניים

כל תוכנית או מסמך טכני ייחתמו ע"י מתכנן הקבלן במקצוע הנדון, בנוסף לחתימתו של הקבלן. כל תוכנית לביצוע תישא את חתימת המזמין. מודגש בזאת כי חתימת המזמין אינה פוטרת הקבלן מאחריותו הבלעדית לעמידה בדרישות חוזה זה. במידה ובערכאה כלשהיא ישונה המנגנון הנ"ל, הקבלן יפצה וישפה את המזמין בגין כל הוצאותיו הנובעות משינוי מנגנון זה. עיקרון פיצוי זה יהיה תקף בכל סעיפי מכרז-חוזה זה לרבות אישורי תכנון-פיקוח-חומרים וכיוצ"ב כפי שיינתנו על ידי המזמין או מי מטעמו מעת לעת.

- הקבלן יבטיח את קבלת שירותיו של המתכנן, לרבות ביטוח מקצועי, ופיקוח העליון על

המבנה, לאורך כל תקופת ביצוע המבנה עד סיומו ומסירתו. המתכננים שיועסקו ע"י המבצע יהיו בעלי רמה מקצועית גבוהה וכן יבצעו את שירותם ברמה מקצועית גבוהה.

שירותי המתכנן ישתלבו במועדים שיקבעו בלוח הזמנים לביצוע העבודה כולה: הקבלן יהיה אחראי הבלעדי לגמר ומסירת התכנון, לרבות התכנון המפורט פרט תוכנית הגשה ע"י המתכננים ובתכנית בקשה להיתר, במועדים כפי שיקבעו בלוח הזמנים.

- המזמין יהא רשאי להפסיק את עבודת התכנון, כולה או כל חלק ממנה, בכל עת ע"י מסירת הודעה בכתב לקבלן.

- כל ההוצאות הכרוכות בהעסקת המתכננים והיועצים יחולו על הקבלן.

00.09 בדיקת ההצעות ובחירת הקבלן

ראה סעיף בחוברת המכרז.

  - התכנון המפורט

כללי

למכרז / חוזה זה מצורפות תכניות ומפרטים מנחים המהווים דרישות מינימום. מבלי לגרוע מכלליות האמור ביתר מסמכי החוזה-מכרז רשאי הקבלן להציע תכניות חלופיות לאלה שצורפו למכרז ובתנאי שתאושרנה כשוות ערך ע"י המזמין. המזמין לבדו יקבע אם התוכניות שוות ערך, המנהל רשאי לדחות כל הצעה חלופית שתוגש, המנהל אינו חייב לנמק את החלטתו והדבר לא ישמש כעילה לתביעה כל שהיא מצד הקבלן. כל שיפור שיידרש לצורך השלמת המבנים –או עמידה בתקנים ודרישות כל דין, יבוצע ע"י הקבלן ללא תוספת תשלום.

חוק התכנון והבנייה, תקנות ותקנים

כל עבודות התכנון תיעשה בהתאם לחוק התכנון והבנייה, לתקנות ולתקנים הישראליים הקיימים בעת קבלת היתר הבנייה, כל תקן בהוצאתו האחרונה. בהעדר תקן ישראלי, ייעשה התכנון לפי תקן זה ובאישור המנהל.

השימוש בתקן זר חייב לקחת בחשבון את התאנים המקומיים, כגון אקלים, עמידות אש וכד'.

תכנון

הקבלן יערוך תכנון מפורט של המבנים ויגישו לאישור המנהל.

המנהל רשאי לדרוש שינויים בתוכניות, הוספת פרטים או כל תיאור נוסף חסר והקבלן ישלימם ללא תוספת כספית. תכנון הקבלן כולל, בין היתר, תכניות אדריכלות ותוכניות קונס' לרבות תכניות ביסוס, תכניות תברואה, חשמל ומיזוג אוויר.

כן יהיה על הקבלן להגיש:

- מפרט טכני המתאר את שיטת הבניה, הייצור והביצוע של המבנה על כל שלביו, לרבות פירוט מלא של כל החומרים, הרכיבים והחיבורים ביניהם.

- פירוט הסיווג של חומרי הבניה של המבנה לפי תגובותיהם בשריפה, מאושר ע"י מעבדה מוסמכת כעמיד בדרישות התקנים והתקנות.

אחריות הקבלן למסמכי התכנון

הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית חטיב התכנון ובכלל זה ליציבות המבנים.

אישור המסמכים ע"י המזמין אינו גורע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לתוכן

התוכניות, חישובי יציבות והמסמכים האחרים שהוגשו לאישור המנהל.

אישור התכנון ע"י המזמין לא יפטור את הקבלן מאחריות לשגיאות, טעויות ו-או אי דיוקים ו-או ליקויים בתכנון וביצוע העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר בכל זמן שהוא.

אישור המסמכים ע"י המזמין אינו משחרר את הקבלן מדרישה כלשהיא הכלולה במסמכי המכרז/חוזה זה, פרט אם ניתן לכך אישור מפורש בכתב ע"י המזמין.

כל נזק הכרוך בליקויי תכנון וביצוע ו-או הנובע מהם, יתוקן במלואו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

התוכניות בבעלות המנהל

מוסכם בזה בן הצדדים שכל התוכניות והמדיה המגנטית שתסופקנה ע"י הקבלן ושאינן נוגעות לשיטת הייצור של הקבלן תישארנה בבעלות הבלעדית של המזמין, אשר יהיה רשאי להשתמש בהן, כולן או מקצתן, לכל מטרה שהיא. הקבלן לא יהא רשאי למסור התוכניות או להראותן לצד שלישי אשר לא הוסמך לכך ע"י המנהל. לאחר סיום עבודתו כתנאי להגשת החשבון הסופי ואישורו, ימסור הקבלן את כל גיליונות השרטוט האוריגינליים למזמין, כאשר הם מעודכנים עפ"י הביצוע בפועל, וחתומים ע"י המתכננים ומנהל הביצוע של הקבלן.

מסמכי התכנון

ע"י מתכנני הקבלן

- על הקבלן הזוכה במכרז זה להגיש לאישור המזמין את המסמכים המפורטים בהמשך, לא יאוחר מ- 3 (שלושה) שבועות מתאריך צו התחלת עבודה, כמסמכים סופיים, בשישה עותקים.

תכניות עבודה ( אדריכלות וקונסטרוקציה, תברואה, חשמל ומיזוג אוויר) ברורות ומפורטות בקנ"מ 1:20,1:50 כולל חתכים וחזיתות בקנ"מ 1:20 ,1:50. חישובים טרמיים למבנים

חישובים סטטיים מפורטים שיכללו חישובי חוזק לכל האלמנטים בהתאם לתפקודו ומיקומו של כל אלמנט במבנה. החישובים יוגשו בצורה מסודרת, קריאה וניתנת לבדיקה.

- תכניות העמדת היסודות ותוכנית יסודות

- תכניות פרטי בניין וקונסטרוקציה של כל אלמנט עיקרי, משני וכל פריט, כולל פרטי חיבור שלהם בקנ"מ 1:20,1:25,1:5,1:10 ( ברמה של פרטי ביצוע).

- רשימות ופרטי נגרות, מסגרות ואלומיניום  שיתאימו לגדלים השונים של פתחים בהתאם לדרישות ולהנחיות התכנון, כולל מעקות, אלמנטי הצללה, פרטי פרזול וכד'.

- פריסות פנימיות של חדרי שירותים ומטבח.

- פרטי חיבור ואיטום של חלקי המבנה השונים לרבות פרטי איטום של הגגות ושל חלקי בניין אחרים.

- תכניות איזומטריות למתקני התברואה.

- מיקום מדחסים ומעבים.

- תוכנית הקמה ופירוק לרבות הנחיות להרמה והובלה.

- מפרטים מלאים של כל החומרים והמוצרים שיסופקו כולל תקנים שבהם עמדו החומרים הנ"ל.

תעודות של מבחני טיב ואיכות של החומרים והמוצרים, המעידות שהחומרים המוצעים עומדים בדרישות המפרט הכללי והמפרט המיוחד והתקנים הרלוונטיים

- תכניות סופר פוזיציה ממוחשבות שיוכנו ע"י אדריכל או מהנדס מטעם הקבלן ועל חשבונו.

- כל תוכנית נוספת אחרת, אם לדעת המנהל יש צורך בכך.

- תוכנית יועץ בטיחות.

- תכנית יועץ נגישות.

- סתירה בין תוכניות ומסמכים

נתגלתה סתירה בכל מועד שהוא, בין תכניות שהוצעו ע"י הקבלן ואושרו ע"י המזמין ובין הנאמר במסמך כלשהוא במסמכי חוזה זה, יובא הדבר לבדיקה והכרעת המפקח. הקבלן יבצע את העבודה לפי הנחיות המפקח לאחר הבדיקה ללא תוספת מחיר.

- אישור מסמכי התכנון הסופיים

  - המזמין יעביר לקבלן את אישורו או הערותיו לתוכניות השונות תוך שבוע מיום קבלת התוכניות האמורות.

  - תכניות לגביהן היו למזמין הערות כלשהן המחייבות תיקון התכניות, יתקן הקבלן את התוכניות ויגישן לאישור תוך חמישה ימי עבודה מיום קבלת הערות המזמין, ובציון ברור וקל לזיהוי של התיקונים שנעשו.

  - תיקן הקבלן את התוכניות כנדרש בהערות, יאשר המזמין את התוכניות. ולא יאוחר מ- 4 שבועות מתאריך צו התחלת עבודה.

  - עיכב המזמין מתן תשובותיו, הערותיו או אישורו, מעבר למוגדר לעיל, תינתן הארכת זמן מתאימה לקבלן.

  - עיכב הקבלן הגשת המסמכים המקוריים או המתוקנים, או תשובותיו לשאלות המזמין מעבר למוגדר לעיל, יופחת הזמן של העיכובים מהזמן המוגדר לייצור.

  - עם גמר אישור התוכניות, יספק הקבלן למזמין שלושה עותקים של כל התוכניות המאושרות, על נייר לבן ודיסקטים-cd  .

  - כל המסמכים יהיו בפורמט 2000

  - כל התוכניות יוגשו בפורמט אוטוקד 2000 (dxf ו-dwg ).

  - סטיות מהנחיות התוכן

סטיות מהנחיות התכן, מעבר לסטיות הנדרשות לעמידה בדרישות התקן ודרישות כל דין עלולות לפסול את הצעת הקבלן.

תוספות כל שהן מעל הנדרש בהנחיות, בכל שלב שהוא של התכנון או הביצוע, שתידרשנה לצורך השלמה והפעלה של המבנים והמערכות ו-או לצורך עמידה בדרישות הרשויות המוסמכות ( עירייה, כיבוי אש, חברת החשמל, פיקוד העורף וכו') ו/או לעמידה בדרישות תקנים, חוקים, תקניות וכו', תיחשבנה ככלולות במחיר הצעת הקבלן ולא תשולם כל תוספת על כך.

  - ביצוע המבנים לפי התוכניות

הקמת המבנים תבוצע בהתאם לפרטי התוכניות והמפרטים המאושרים ע"י

המזמין, כפוף לשינויים עליהם הורה המזמין בכתב לאחר מתן האישור.

  - אישור התחלת הייצור –לאחר גמר תכנון ע"י הקבלן

הקבלן לא יורשה להתחיל ב עבודות ייצור המבנים או של חלקים כלשהם, הן אלה המהווים את שלד המבנה והן אלה אשר יורכבו במבנה בשלבים שונים של העבודה, אלא כשיהיו    בידיו תכניות חתומות ע"י המזמין.

  - דוגמאות מוצרים וחומרים לאישור

במהלך תהליך הכנת מסמכי התכנון הסופיים ועד לתחילת הבנייה, יציג הקבלן לאישור המזמין במקום מרוכז דוגמאות מכל המוצרים והחומרים שבדעתו להציע לשלבם במבנים ושנדרשו ע"י המזמין להציגם, הצגת המוצרים תלווה בתעודות יצרן, מפרטים טכניים והתאמה לתקן.

הדוגמאות המאושרות יישמרו במרוכז עד לתום החוזה.

החלפת חומר או מוצר חייבת אישור מפורש בכתב של המזמין.

אישור זה יינתן בכפוף לתנאים הבאים:

החומר ו-או המוצר החדש המוצע יהיה לפחות שווה ערך למוצר המקורי/הנדרש.

לא תשולם שום תוספת מחיר עבור החומר ו-או המוצר החדש המוצע, גם אם טיבו מעולה יותר.

מודגש בזאת, שלמרות האמור לעיל, אין המזמין חייב לאשר החלפת חומר ו/או מוצר.

במקרה זה יהיה על הקבלן לבצע העבודה עם החומרים והפריטים המקוריים ולקבלן לא תהיה עילה לתביעה מכל סוג שהוא בגין כך.

  - בקרת איכות

על ייצור המבנים תבוצע בקרת איכות, באחריות המפעל המייצר, להתאמה למפרטי הייצור ולתקנים הכלולים בהצעה. בנוסף לבדיקות שהמזמין רשאי לבצע כדי להבטיח מענה לדרישות המכרז על הקבלן לבצע במפעל או במעבדה מאושרת,  לכל הנושאים הבאים:

- בדיקת רכיבים מושלמים של המבנה לעמידות בדרישות בידוד טרמי, ועמידות אש. איטום חלונות, קירות וגג. זיהוי מוצרים, אינסטלציה, חשמל, נגרות, אלומיניום.

תוצאות הבדיקות ימסרו למזמין לידיעתו בעת ההתקשרות עם המכון הבודק, יורה הקבלן בכתב למכון להעביר עותק מכל בקרה למפקח, עם סיום העבודה יש להגיש טופס מסכם לכל אחד ואחד מהמבנים.

הקבלן עשוי להידרש לחזור על בדיקות אלו לחלק מהמבנים לאחר הצבתם באתר.

על הקבלן להציג לפני השימוש בחומר או מוצר כלשהוא אישור עדכני על עמידותו בתקן ישראלי מתאים. בהיעדר אישור כנ"ל-יש לבצע בדיקות מתאימות במעבדה מוסמכת. לא יאושר שימוש בחומר כלשהוא ללא אישור.

  - הזמנות במקביל

אם במסגרת מכרז-חוזה זה יידרש הקבלן להתקין מבנים באתרים שונים במקביל.

הקבלן מחויב להעסיק מספר צוותים במקביל לביצוע עבודות הביסוס וחיבור

המודולים באתרים ( בהתאם לכמות ההזמנות) על מנת לסיים את העבודה במועד

שנקבע בכל  הזמנה. הקבלן לא יורשה להפעיל צוותים במדורג.

מובא בזאת לידיעת הקבלן, כי אין המנהל מתחייב לקצב אחיד של הזמנות לביצוע

העבודה והדבר לא ישמש כעילה לתביעה כל שהיא מצד הקבלן.

  - תקופת הביצוע

על הקבלן לסיים הביצוע וההקמה של כל המבנה, ביסוסו, עיגונו וגימורו לרבות

המרחב המוגן, לא יאוחר מאשר בתום 90 יום קלנדרים מקבלת "צו הזמנת עבודה".

  - דרכי ביצוע ולוח זמנים

- הקבלן יגיש לאישור המפקח תוך 7 יום מתאריך צו התחלת העבודה לוח זמנים בשיטת " gant       " שיכלול את הפעולות העיקריות, ותחזית כ"א וציוד לכל פעולה שיהיה מבוסס על לוח זמנים  מפורט שיוכן בעזרת מחשב, ערוך לפי שיטת רשת פעולות c/p/m באמצעות תוכנת ms proiect .לוח הזמנים הנ"ל ייעשה עד לפרוט כפי שיידרש על ידי המפקח ויראה את הזמנים לביצוע  שלבי העבודות על פי החוזה.

- לוח הזמנים יכלול את כל הזמנות "בביצוע " או " מתוכננות".

  - תכניות עדות

על הקבלן להכין, מיד עם גמר העבודה תכניות עדות ( as made ) בהם יכללו ויוצגו נאמנה כל הסטיות מהמתוכנן ( הן המותרות לפי החוזה, הן נובעות מאי דיוק בביצוע),לגבי כל הפרקים בכתב הכמויות:

מערכת תכניות העדות תכלול בנוסף גם תכניות מעודכנות של לוחות החשמל וכן מע' תשתית מים/ ביוב/ דלוחין/ תקשורת וחשמל.

לאחר אישור המפקח והמתכננים לתיקון התוכניות ועדכן הקבלן את מערכת השרטוטים, וכן יספק 3 מערכות של העתקים מתוכניות אלו, והעתק ע"ג מדיה גנטית, חתומים ע"י המתכננים ומנהל הפרויקט מטעם הקבלן. כל הנ"ל ע"ח הקבלן.

  - תנועה ונתיבי תנועה בישוב

נתיבי התנועה כגון: שבילים וכבישים, אל מקום העבודה וממנו, הן לצורכי העברת ציוד, חומרי בנייה וחומרים אחרים, והן לצורכי כל מטרה אחרת-יתואמו ע"י הקבלן ועל אחריותו ,כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו-או למשטחים קיימים-יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

אין להעלות כלי רכב על גבי נתיב תנועה כלשהוא מבלי לוודא שגלגליו נקיים והחומר המועמס עליו אינו מתפזר בזמן הנסיעה.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת הפרעות תנועה, לרבות סימון בפנסים, דגלים והצבת עובדים להכוונת התנועה.

הקבלן יעמוד בכל דרישות חוקי התנועה והתעבורה על פי כל דין.

ידוע לקבלן כי באתר יועסקו קבלנים נוספים ולכן לא תהא כל עילה או טענה בנדון.

  - מים וחשמל

בכפוף לאמור בסעיפים 0041 ו-0042 של פרק 00 "מוקדמות" במפרט הכללי, המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

  - אחריות למבנים ומתקנים קיימים

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתרי העבודה השונים, ויתקן על חשבונו כל נזק העלול להיגרם להם כתוצאה מביצוע עבודותיו.

הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנין ומתקנים קיימים, ומתחייב לתקנם על חשבונו (לשביעות רצון המפקח),ולשאת בכל ההוצאות שנגרמו כתוצאה מהנזק האמור.

  - גורמים אחרים

על הקבלן לקחת בחשבון שבמהלך עבודתו עשויים לעבוד באתר העבודה גורמים אחרים כגון חב' חשמל, בזק וכיו"ב.

על הקבלן לשתף פעולה עם הגורמים האחרים הנ"ל ולאפשר להם לבצע את עבודתם ללא כל הפרעה וכן לאפשר להם שימוש במים וחשמל, במידת הצורך.

עבור יישום ההתחייבויות הנ"ל על ידי הקבלן, לא יזוכה הקבלן בכל תמורה-לא כספית ולא בהארכת תקופת הביצוע.

  - תוצרת ו-או שם חב' מסחרית

בכל מקום שצוין באחד ממסמכי המכרז תוצרת של מפעל מסוים ו-או שם של חב' מסחרית-יש לקרוא בהמשך "או שווה ערך", או יצרן דומה.

  - סילוק פסולת ועודפי עפר

כל פסולת ועודפי עפר המיועדים לסילוק ירוכזו במקומות אשר בהם לא יפריעו לאורך השימוש הרגיל במבנים ומתקנים קיימים, ויסולקו מעת לעת במהלך העבודה, בהתאם לאישור הרשות המקומית. האשפה תסולק מהאתר לפחות פעם בשלושה ימים, אלא אם כן אוחסנה במכלים מתאימים, אזי תפונה  האשפה ע"י הקבלן לפחות פעם בשבוע. סילוק –הרחקת פסולת מכל סוג שהוא ועודפי עפר הנ"ל תיעשה ע"י הקבלן אל מחוץ לאתר ההקמה, למקום שפך מותר ע"י רשות מקומית. כל ההוצאות הכרוכות בקיום הוראה זו יחולו על הקבלן.

  - ניקיון המבנים וסביבתם

בגמר העבודות על הקבלן לנקות את המבנים וסביבתם מכל פסולת לכלוך, חומרים עודפים, ציוד, אשפה, אדמה וחומרים מיוחדים אחרים וכדומה, וימסור את האתר וסביבתו הסמוכה נקיים לשביעות רצונו המלאה של המפקח, הקבלן גם ישפשף, ישטוף וינקה מבחוץ ומבנים את כל הדלתות, החלונות, הארונות וכדומה יוריד מבחוץ ומבפנים את כל כתמי הצבע והנוזלים האחרים וכן סימני ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה השונים, ועליו להשאיר את כל העבודות מושלמות ונקיות לחלוטין ואת המבנים וסביבתם לשימוש מידי.

  - אישור אכלוס "טופס 4"

עם קבלת דרישה להוצאת אישור אכלוס למבנה.

האדריכל והמהנדס מטעם הקבלן יהיו אחראים כלפי הרשויות המוסמכות כמתכנן השלד, האחראי על ביצוע השלד והם אשר יחתמו על תכניות ההגשה כמתכנן השלד, אחראי לביצוע השלד ואחראי לביקורת, טיפול זה לרבות הכנות, התוכניות, האישורים מהרשויות המוסמכות כגון כיבוי אש, הג"א, אישורי מעבדה, מגעים עם הרשויות וחתימה על המסמכים הנדרשים, כלולים במחירי היחידה של הקבלן בהצעתו. אגרות בנייה והיטלים ישולמו ע"י הרשות המקומית.

  - תעודת גמר

הקבלן יטפל בהוצאת תעודת גמר מן הוועדה המקומית לתכנון ובנייה למבנה. כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים לקבלת תעודת הגמר למעט אגרות והיטלים, יחולו על הקבלן.

  - אופני מדידה

- תכנון יצור והקמת המבנים יימדדו כפאושל.

- מחיר הפאושל יחשב ככולל את כל האמור במפרט, בתוכניות וביתר מסמכי המכרז-חוזה ובכלל זה:

תכנון מלא ומושלם של המבנה ומערכותיו

תכניות העמדה ופתוח

קבלת תעודת גמר וטופס גמר.

ייצור המבנה לרבות הממ"מ

ביצוע יסודות לרבות חגורה מתחת לממ"מ+ סינר  מתח למבנה יביל עד פני הקרקע.

הובלת המבנה והצבתו ופילוסו

פיקוח עליון על הביצוע, חיבור מים, ביוב, חשמל, תקשורת ופיתוח.

עבודות עפר מקומיות 50 ס"מ

שירותי פילוס למבנה למשך 3 שנים

- סכום ההצעה לפאושל הינו סופי לאמור לעיל והמחירים הכלולים בה הינם קבועים מראש ומוחלטים, לא ישתנו והם כוללים את כל ההוצאות-בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות-מכל סוג שהוא הכרוכות בביצוע הפרויקט בהתאם לדרישות המסמכים המצורפים ושאינם מצורפים ( כגון: תכניות, חוברת כתב הכמויות, המפרט הטכני המיוחד, הנחיות לעבודות תכנון שבתוקף וכד),

מובהר בזאת כי לא תשולם כל הוספת מחיר מכל סיבה שהיא.

תוספות ושינויים שיידרשו, אם יידרשו לבצוע מושלם ונאות של העבודות בגלל דרישות תקנים, דרישות של בגופים הסטטוטוריים, יחולו על הקבלן והקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות הנוספות שידרשו כאמור, ללא תמורה נוספת.

- בכל מקרה של ספק לגבי עבודה מסוימת, האם היא שייכת לעבודות הפאושל תחשב גם עבודה זו ככלולה במחיר הפאושל ולא תימדד בנפרד. קביעתו של המפקח ביחס להכללת העבודה כפאושל תהיה מוחלטת.

- מבלי לגרוע מכלליות האמור ביתר מסמכי המכרז/חוזה, העבודות כדלקמן אינן כלולות במחיר הפאושל:

- תוכנית מדידה של המגרש

- בצוע בדיקת קרקע

- יעוץ לביסוס

- הכשרת המגרש למפלס של 50 ס"מ מהמפלס הרצוי

- בצוע דרכי גישה

- תשלום אגרות והיטלים לקבלת היתר בנייה

- נקודת גז למטבח ומתאמים

כל יתר העבודות כלולות במחיר הפאושל.

  - התשלומים

ראה בסעיף בחוברת המכרז

  - עבודות חריגות

עבודות חריגות שתידרשנה, אם תידרשנה ע"י המזמין בכתב לצורך בצוע עבודות פתוח נוסף או לכל צורך אחר, תבוצענה על פי החוזה הסטנדרטי של המועצה האזורית שדות נגב ואשר מצורף להסכם/ חוזה זה.

מערכת הביסוס לכלונסאות לרבות קידוחים, בטון, עמודי יסוד, זיון, קירות מסד מסביב לממ"מ וסינור בטון מסביב למבנה כלולים במחיר הפאושל.

  - פגמים בתכנון ו-או בביצוע המבנה לאחר השלמתו

נתגלה פגם במבנה, אחד או יותר לרבות התכנון, תוך תקופת הבדק והאחריות למבנה והנובע מביצוע המבנה שלא בהתאם לתנאי החוזה. יהיה המבצע חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא וזאת תוך שבוע לכל היותר מיום קבלת ההודעה על הפגם למעט מקרים אשר לגביהם יינתן אישור לתקנם עם תום שנת האחריות: ואם הפגם ניתן לתיקון, יהיה המבצע חייב בתשלום פיצויים למזמין.

פגם במבנה יחושב גם נזק שיגרם אם יגרם למבנה כתוצאה מהפירוק, מההרכבה ומההקמה מחדש  של המבנה על פי ייעודו כמבנה יביל. על חוזה זה יחול חוק מכר דירות במתכונתו האחרונה והתקפה.

  - קבלת מבנים, הובלתם והצבתם

קבלה ראשונית תבוצע במפעלי היצרנים. הקבלן יתקן כל הליקויים והתיקונים שיידרשו ע"י המפקח ורק לאחר השלמתם יורשה היצרן להוציא את המבנים מהמפעלים לאתרים.

המפקח לא יאשר בין היתר, הוצאת המבנים ללא קבלת אישור בדיקת החשמל ע"י בודק מוסמך ואישור בדיקת לחץ מים.

הקבלן יעמיס את המבנה במפעל על משאיות מתאימות, יובילו לאתר, יפרוק אותו באמצעות מנוף ויציבו על היסודות שהוכנו מבעוד מועד במקום שסומן ואושר בתוכנית העמדה, לרבות מכונית ליווי למטען חורג ואבטחה שידרשו, על פי כל דין, הובלת קורות הרמה וכל הנדרש עד להקמתו של המבנה, הכל בשלמות.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים בכדי למנוע כל פגיעה במבנה בעת העמסתו, הובלתו, פריקתו והצבתו באתר.

00.35 מסירה סופית תיערך באתר ההקמה לאחר גמר כל התיקונים, השלמת הקמת המבנה באופן מושלם ומלא כשהוא ראוי לשימוש.

מובהר כי מערכות התשתית יבוצעו כאמור ע"י אחרים, לפיכך רשאי היצרן אם רצונו בכך, לשם הקדמת המסירה הסופית, לבצע חיבורי מים וחשמל זמניים על חשבונו, לצורך בדיקה, ולקבל את אישור המפקח על תקינות המערכות. לאחר אישור המפקח תוכל להתבצע מסירה סופית של המבנה, הכל לשביעות רצונו של המפקח ובהתאם להוראות ההסכם.

הקבלן מתחייב להדריך בצורה מסודרת וברורה את המזמין ו-או את נציגו (המשתמש) לגבי אופן ההפעלה, ההתקנה, אחזקה וטיפול במערכות שהתקין, להמציא תיק תעודות אחריות, הוראות הפעלה ותוכניות עדות ( as made ) תיק בדיקות מושלם ואישורי מתכננים.

כל האמור ללא תוספת תשלום.

00.36    פילוס המבנה

המבנה יונח ע"ג מערכת ביסוס עשויה פלטות בטון מזוין יצוק באתר אלא אם יועץ הביסוס מטעם המזמין יקבע אחרת.

במסגרת עבודתו, נדרש הקבלן לספק במשך 3 ימים מגמר בצוע המבנה ומסירתו למזמין, שירותי פילוס במסגרתם יבצע פילוס המבנה בשימסים באותם מקרים בהם לפי קביעת המנהל הסטיות בגובה מורגשות ועלולות לגרום להופעת סדקים במבנה.

חתימה וחותמת הקבלן

--------------------------------

נספח ט' 1

מפרט מיוחד

המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/ חוזה מס' 554/11

90.01 נתונים כלליים

עומסים

יש להתחשב בעומסים המקסימאליים ובצירופי העומסים המסוכנים ביותר המוגדרים בתקנים המתאימים לגבי סוג זה של מבנים, ובכך כי המבנים מיועדים להקמה בכל אזורי הארץ לרבות יהודה ושומרון.

העומס השימושי שיש לקחת בחשבון, על הרצפות יהיה לפי דרישות התקן ולפחות 400 ק"ג –מ"ר.

השקיעה המקסימלית המותרת של הרצפה לא תעלה על 300-1 המפתח.

המבנים יחושבו ללחץ רוח של 135 ק"ג למ"ר ולעומס שלג המתאים לגובה 751-900 מ' מעל פנים הים ובהתאם להוראות ת"י 412.

פינות המבנים יתוכננו להתקנה וחיזוק של קונזולות לכבלים עיליים של חשמל ותקשורת.

בידוד טרמי

מקדם ההתנגדות הטרמית המינימאלית של הרצפה, הגג וקירות החוץ של המבנה יהיה בהתאם לדרישה החמורה ביותר בת"י 1045 חלק 2.

שטח המבנה

שטח המבנה הנדרש מתייחס למידות חוץ-חוץ ( לא כולל ציפוי אבן ).

גובה המבנה

גובה המבנה פנים, מפני הריצוף העליונים ועד פני התקרה האקוסטית / דקורטיבית הפנימית לא יפחת מן המצויין בשרטוטים ובכל מקרה לא יפחת מ- 3.20 מ'.

הגג יהיה משופע.

90.02 בטיחות

המסמך המחייב עבור המבנה הוא מפרט מכון התקנים 422 מתאריך אפריל 1992 פרק ב' סעיפים 204.3,204.2,204.1 .

הקבלן ימציא אישור מכון התקנים על התאמת המבנה למפמ"כ כנ"ל

כל החומרים שמהם יבוצע המבנה לרבות חומרי בידוד ואיטום למיניהם צבעים ציפויים וכיוצ"ב יהיו מסוג אינו פולט גזים רעילים בעת השריפה.

מעבר צנרת יבוצע רק באמצעות שרוולי מעבר עם בידוד עמיד אש סביב הצינור.

מחיצות פנימיות יתאימו לדרישות יועץ הבטיחות מבחינת עמידות לאש ולפחות יהיו עמידים בפני אש שעה אחת, וקירות חיצוניים שעתיים לפחות.

בכל חדר יש להתקין גלאי עשן אשר יחובר למערכת גילוי עם רכזת בקרה כמפורט להלן-הכל לפי תקן ישראלי 1220 .

הקבלן יגיש אישור ממכון התקנים על התאמת המבנה לעמידות האש הנדרשת לקירות ומחיצות ולגג לפני תחילת הייצור.

יש להתקין מטפה אבקה יבשה בנפח 6 ק"ג נטו לכל מבנה.

90.03 העמסה ושינוע

המבנה יתוכנן כך שניתן יהיה לשנעו בעתיד.

העמסת כל מודול בארבע נקודות במפלס הרצפה בסיוע קורת הרמה וכבלים מתאימים

90.04 הכשרת השטח

הכשרת השטח לרבות עבודות עפר מצעים ודרכי גישה יבוצעו ע"י אחרים, הכשרת השטח תבוצע ברמת דיוק של 50 ס"מ מפני הקרקע הנדרשים. התאמות ועבודות יישור ופילוס וכן עבודות עפר הנדרשות לצורך בצוע הביסוס, והעמדת המבנה יבוצעו ע"י הקבלן.

90.05 יסודות,קורות ורצפה

ביסוס

המבנה יבוסס על יסודות בטון מזוין .היסודות יהיו מכלונסאות בקוטר 40 ס"מ ועומק 8.0 מ' הכל לפי הנחיות יועץ הביסוס.

באתרים בהם ידרשו יסודות מסוג אחר כדוגמת מיקרופייל וכו' תשולם תוספת עבור הבצוע בלבד לפי סעיף 00.32 .התכנון יחשב בכל מקרה ככלול במחיר הפאושל.

עמודי היסוד יבלטו מפני הקרקע הסופיים לפי הנדרש עד לפילוס המבנה.

תחת רצפת הממ"מ תבנה חגורה לסגירת החלל נגד הדף לפי הנחיות פקע"ר.

קשירת המבנה וחלקיו ליסודות תעמוד בעומס הנובע מרוח על המבנה בהתאם לאזור ההצבה וע"פ תקן ישראלי.

שלד המבנה ירותך ליסודות להארקת המבנה לפי תוכנית הקונסטרוקציה של היצרן ולפי דרישות כל דין.

המבנה יפולס, כ"כ תינתן אפשרות לפילוס ויישור המבנה בכל אחת מנקודות ההשענה במשך כל חיי המבנה, מבלי שיפגעו קירותיו ותפקודיו. הקבלן אחראי לפילוס המבנה במקרים של תזוזות, עד 3 שנים מיום המסירה.

רצפה

הרצפה תבוצע ממסגרת קורות פלדה ראשיות ומשניות. ע"ג הקורות תבוצע רצפת בטון עם רשת זיון מוחלקת בהליקופטר בעובי מזערי של 8 ס"מ מוכנה להדבקת ריצוף בתוספת בידוד פוליסטירן בעובי 40 מ"מ לפחות לפי ת"י 1045 בידוד הפוליסטירן יוגן מפני פגיעה מכנית וכרסום של בעלי חיים.

סינור בהיקף המבנה

המבנה יוצב מעל פני הקרקע הקיימים בגובה המינימאלי האפשרי על פי תנאי הקרקע. חלל שייווצר, בין רצפת המבנה לקרקע ייסגר בסינר אשר יוקם באתר ההקמה ע"ג תשתית פרופילי שרשרת ולוחות דנסגלס.

פני הסינור החיצוניים יצופו בפני קירות במבנה עצמו.

90.06 שלד ומעטפת

השלד

השלד יהיה שלד פלדה

לא תותר התקנת עמודים וחלקי תמיכה אנכיים פנימיים אלא בתחום קירות חוץ ומחיצות פנים.

קירות חוץ (קיר קרומי)

קירות המבנה ייעשו מאלמנטים רב שכבתיים, המורכבים משכבות חוץ, פנים ובידוד. עובי הקירות ייקבע בהתאם לדרישות הבידוד הטרמי והאקוסטי. השכבה החיצונית תהיה אטומה לחלוטין לחדירת מים ואויר עשויה מלוחות דנסגלס מ"מ לפחות או ש"ע. ע"ג השכבה החיצונית תיושמנה שתי שכבות מרק אקרילי אטומות למים כדוגמת דרייוויט או ש"ע ורשת סיבי זכוכית בניהם.

במשקל של 150 גרם למ"ר לפחות אשר תחובר בברגיי פח כל 20 ס"מ ע"ג הניצבים. על כל קירות החוץ ללא ציפוף האבן, יש לבצע גמר טיח צבעוני ע"ג לוחות הדנסגלס.

השכבה הפנימית תהיה שני לוחות גבס חסיני אש (TYPE-X) בעובי מזערי 12.3 מ"מ כל אחד. שכבת הבידוד תעמוד בדרישות ת"י 1045 (על פני כל שטח הקיר) יכולה להיות עשויה מזרוני צמר זכוכית, במשקל 12 ק"ג/מ"ק. עובי הבידוד יהיה תוצאה של דרישות הבידוד הטרמי והאקוסטי של הקירות, אך לא יפחת מ- "2. בין הלוח הפנימי ובין הבידוד יבוצע מחסום אדים מפוליאתילן בעובי 0.3 מ"מ.

כל חומרי האיטום והסתימה יתאימו לת"י 1536.

חיפוי חוץ

אבן טבעית (שתעמוד בדרישת המפמ"כ (ת"י 2378) ו/או שליכט אקרילי.

עיבוד האבן: תלטיש, עובי האבן 2 ס"מ גובה 25 ס"מ – אורך חופשי. מיקןם סוגי האבן השונים לפי שרטוטי החזיתות ופרט חזית בשרטוט ד'-1 "חזית טיפוסית לסוגי האבן". כוחלה בגוון האבן.

ספי החלונות יהיו מאבן כדוגמת החזית בגמר חלק בעובי 2 ס"מ לרבות בליטה בחוצה ואף מים, מונחת בשפוע של 1.5% .

עיצוב התפר בין היחידות יבוצע באופן שלא יובחן בתפר, לפי אישור והנחיות המנהל.

ג. גג המבנה

גג רעפים עשוי מערכת נושאת של פרופילי פלדה מגולוונים ורעפי חרס, לרבות ארגז רוח מפח מגולוון צבוע בתנור, לרבות מזחלות ומרזבים.

הגג יכסה הן את המבנה הקל והן את הממ"מ.

  - מרחב מוגן

- המרחב המוגן יתוכנן וייבנה ע"י מפעל המייצר אלמנטים טרומיים מבטון מזוין כאמור בסעיף 00.02 בהתאם לדרישות פיקוד העורף.  המרחב המוגן יוכל להבנות באתר ובלבד שיהיה יביל וניתן להעברה.

- תכנון וביצוע המרחב המוגן יאושר גם ע"י פיקוד העורף.

- דלת כניסה – תהיה דלת הדף + גזים + רסיסים (אשר אין צורך לבנות עבורה קיר מגן).  במידה מפיקוד העורף יחייב בנוסף בניית קיר מגן לדלת, הקיר יבוצע ללא כל תוספת מחיר .

- חלון אטום לגזים בהתאם לדרישות פיקוד העורף ומת"י, קליל גזית ממ"ד 4583 או ש"ע. כנף אחת ציר צד פתיחה פנימה.

- חלון הדף עמיד ברסיסים מפלדה, הזזה דו-כנפי.

- קירות פנים והתקרה יהיו בטון חשוף חלק צבוע או החלקת בגר.

- גמר קירות החוץ של המרחב המוגן עפ"י סעיף 90.06 ב' "חיפוי חוץ". החלופה שנבחרה לכל המבנה.

- ה"תפר" בין המרחב המוגן לשאר חלקי המבנה היביל ייאטם במסטיק פוליאוריטני לרבבות "גב" תמיכה מתאים.

- הרצפה תחופה באריחי גרניט פורצלן ושיפולים כמפורט לגבי יתר שטחי הרצפה במבנה.

- החלל מתחת לרצפה יהיה מלא ותחום בחגורת בטון למניעת גל והדף, על פי דרישות פיקוד העורף.

איטום

ב. איטום תפרים

המפגש בין המודולים בתקרה בקירות וברצפה יאטם.

  - נגרות, מסגרות ואלומיניום

חיזוק מסביב למפתחי דלתות

פתחי דלתות יחוזקו מסביב ע"י שני ניצבי פח אנכיים בעובי 1.2 ס"מ כ"א כדוגמת ניצבי הקיר אשר יקובעו לרצפה ולגג וקורח אופקית משני ניצבים כנ"ל מעל המשקוף מחוברת לניצבים האנכיים.

חיזוק מסביב לפתחי חלונות

חיזוק מסביב לפתחי חלונות ייעשה ע"י משקוף עיוור מפח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ.

דלתות

דלתות יהיו מטיפוס סטנלי מגולוונות וצבועות דגם B לרבות גומיות אטימה מסביב למלבן להבטחת אטימות בין הכנף למלבן.

לכל דלת כניסה פנימית וכן דלתות כניסה ראשיות יותקן מחזיר שמן הידראולי ומנעול עם צילינדר לרבות מסטר קיי.

דלתות כניסה לשירותים, ומחיצות בין תאי השירותים יהיו מ- H.P.L  (טרספה) בעובי 13 מ"מ בגוון לפי בחירת המנהל.

כל אבזרי המתכת ובכלל זה אבזרי חיזוק, עיגון ופרזול יהיו מפלב"מ 316 מלוטשת. בכל דלת כניסה לתא שירותים יותקן מצידה הפנימי זוג ווי תליה עשויים נירוסטה.

מנעול לדלתות יהיה תפוס/פנוי מנירוסטה.

דלתות אש ודלתות בהלה לפי דרישות יועץ הבטיחות ומכבי אש.

פרזול

כל הפרזול יהיה הווי-דיוטי

צירים (לכל דלת לפחות 3 צירים) – יהיו צירי ספר

הצירים לא יחוברו ישירות לפח הדלת, אלא באמצעות חיזור של פח בעובי 5 מ"מ באזור הצירים.

ידיות – ירדני 6102 או שווה ערך.

מנעול- בכל דלת יבוצע מנגנון נעילה מצופה כולו העונה לדרישות ת"י 101. כמו-כן יותקן מנעול צילינדר. לצילינדר תותקנה רוזטות המתאימים לידיות המתוארות לעיל. דגם ירדני "6105" או שווה ערך. הצילינדר יתאים לת"י 950 מסוג אל-קדח.

בכל דלת כניסה למבנה יותקן מנעול רב זרועי ומנעל כדוגמת רב בריח או ש"ע. לכל דלת יבוצע מנגנון עיגון לדלת בהיותה פתוחה. המנגנון יכלול בולם גמיש למקרה של טריקת הדלת אל הקיר.

לכל מנעול ימסרו במועד הקבלה 5 מפתחות.

6. משקופי דלתות יהיו מפה מגולוונים וצבועים בתנור.

חלונות

כל החלונות במבנה יעשו מאלומיניום מאולגן, אילגון טבעי בגוון מט עובי 20 מיקרון, או צבועים חרושתית בצבע פוליאסטר בתנור שעוביו לפחות 80 מיקרון.

מידות החלונות ומיקומם כמפורט בתוכניות.

החלונות יהיו בחלק התחתון הזזה כנף על כנף כדוגמת "קליל" 7000 או ש"ע וחלק העליון קבוע בדוגמת "קליל" 7000 או שווה-ערך.

בשירותים – חלונות אלומיניום קיפ תחתון – פתיחה פנימה – כדוגמת "קליל" 4500 או שווה ערך.

החלונות יעמדו בדרישות ת"י 1068. בדיקת אביזרי הפרזול, עובי הדופן, הצבע, התפעול המחזורי, כוח ההפעלה והתפקוד, תיעשה בהתאם לסיווג B המוגדר בתקן.

ייצור החלונות ע"י מפעל נושא תקן בלבד.

כל הפרזול והאביזרים לחלונות יהיה מסוג משובח איכותי ויוקרתי מומלץ ע"י חברת קליל ומאושר ע"י המנהל.

הזיגוג לחלונות על פי דרישות התקן.

לא יבוצעו תריסים.

מלבני הדלתות והחלונות יחבקו את כל עובי הקיר.

בכל החלונות יוקנו רשתות זבובים 50% ובכלל זה מסילות לרשתות זבובים.

בכל החלונות יותקנו סורגים ממוטות פלדה עגולים בקוטר מ"מ ומסגרת פרופיל שטוח מכופף. הסורגים יהיו מגולוונים וצבועים. ראה פרט, שרטוט ד-3.

  - ריצוף וחיפוי קירות

ריצוף שטחים יבשים יהיה מאריחי גרניט פורצלן 33/33 בגוון עפ"י בחירת המזמין מחיר יסוד 70 ₪/מ"ר תוצרת נגב קרמיקה או ש"ע. הריצוף יהיה נגד שחיקה ונגד החלקה בעובי 8 מ"מ, עם פוגות, מבוצע בהדבקה. השיפולים יהיו מגרניט פורצלן כדוגמת הריצוף בגובה 10 ס"מ כנ"ל עם דופן עליונה מעובדת לגמר עגול וחלק.

ריצוף קירות ייעשה באריחי גרניט פורצלן קרמיקה 16/16 ס"מ בגוון עפ"י בחירת המזמין במחיר יסוד 70 ₪/מ"ר, תוצרת נגב קרמיקה עם פוגות ברוחב 3-5 מ"מ מסוג רובה קולור של נגב קרמיקה, באופן שקווי החיפוי ברצפה יהיו נמשכים לקווי החיפוי בקירות. החיפוי יבוצע בהדבקה. גובה חיפוי קירות בשירותים יהיה עד גובה מזוזת הדלת.   גובה חיפוי מעל משטחי עבודה וכיורים יהיה 60 ס"מ לפחות ויסתיים בקצה משטח העבודה או הכיור.   בכל פינה חיצונית יותקן פרופיל פינה מאלומיניום בגוון שיבחר ע"י המנהל.

  - עבודות צבע וגוונים

קונסטרוקציית הפלדה תגולוון

גמר קירות פנים ומחיצות יהיה צבע סופרקריל 2000 של טמבור או ש"ע.

שטחי קירות באזורים "רטובים" בהם קיימים מתקני הברואה יצבעו בצבע נגד עובש מגינול של טמבור או ש"ע.

הגוונים של כל חומרי הגמר למיניהם (ריצוף, חיפוי וכו'), המוצרים (נגרות, מסגרות, אלומיניום וכו') ושטחי הצביעה יבחרו ע"י המזמין. לא תשולם תוספת עבור שילוב וגוונים.

מוצרי וחלקי פלדה חשופים יגולוונו ויצבעו.

  - מחיצות פנים

שלד המחיצה יבוצע מפרופילי פח מכופף ומגולוון ברוחב 80 מ"מ ובעובי 1 מ"מ. חיפוי המחיצות יבוצע מלוחות גבס דו קרומיים עמיד אש (בצבע ורוד) למעט בשטחים "רטובים" בהם הלוחות יהיו מסוג גבס עמיד במים ודוחה רטיבות בעובי 12 מ"מ (גבס ירוק) או ש"ע ויעמדו גם בדרישות עמידות לאש.

בכל פאה חופשית של מחיצה יותקן ניצב כפול ברוחב המחיצה ובעובי 1.2 מ"מ כל אחד.

ניצבי המחיצה יעוגנו ברצפה ובגג כמפורט לגבי חיזוק פחי דלתות לעיל.

בידוד בקירות ובמחיצות יהיה צמר זכוכית בעובי "2 לפחות 16 ק"ג למ"ק.

בכל הפינות החיצוניות ובפאות חופשיות יותקן זויתן הגנה מפלב"ם 316 בעובי 1.5 מ"מ.

  - תקרות

בכל שטח המבנה למעט שטחים "רטובים", יותקנו תקרות אקוסטיות מינרליות חצי שקועות 60/60 ס"מ. בשטחים "רטובים" יותקנו תקרות תותב מגבס עמיד במים ודוחה רטיבות (גבס ירוק). תקרות באולמות התפילה תהיינה עם NRC  85 ומעלה.

שילוב סינורים והשלמות גבס בתקרות אקוסטיות לפי התוכניות המנחות המצורפות למסמכי המכרז.

תקרת תותב במבואה מפולשת תבוצע עם לוחות "דנסגלס".

  - מתקן חשמל ותקשורת

- כללי

מתקן החשמל במבנים כולל את המתקנים והרכיבים הבאים:

מתקן מאור פנים באמצעות גופי תאורה שקועים משולבים בתקרה האקוסטית, פנל לד, לרבות יחידות חרום חד תכליתיות.

תאורת חוץ.

שלטי יציאה מוארים.

שקעים.

לוח חשמל לרבות כל ההכנות להזנת המבנה.

מתקן הארקת יסוד בהתאם לקובץ תקנות 4271 העדכני.

תשתיות תקשורת לרבות ארון תקשורת.

- מתקן מאור

תאורה המבוססת על גופי תאורת לד. רמת התאורה  הנדרשת 500 לוקס ממוצעת בכל חלקי המבנה.

חלק מגופי התאורה באולם יכללו בתוכם יחידת חרום חד תכליתית.

על גבי קירות החוץ מעל לכל דלת יותקן גוף תאורה לד  עם כניסת כבל באמצעות מעבר אנטיגרון .

בתאי שירותים ובמעבר שביניהם יותקן תאורת לד עם כניסת הכבל באמצעות מעבר אנטיגרון.

המפסקים עבור תאורת החוץ שמעל לדלתות, בתאי השירותים ובמטבחון היו ברמת אטימות IP65 וחיבורם יהיה באמצעות מעברי אנטיגרון בחלקו התחתון של המפסקים.

מעגלי המאור של השרותים והמטבחון יוגנו בנוסף באמצעות ממסרי פחת 10 מיליאמפר.

בממ"מ/מטבחון יותקנו ג"ת מוגני מים.

- מתקן כח

שקעים יותקנו לפי תוכנית.

במטבחון יותקנו 3 בתי תקע מוגני מים IP55 , מתוכם 2 כפולים.

(מיקום השקעים לפי דרישת המפקח).

באולם יותקנו לכל מזגן נקדה להפעלת מזגן מפוצל כולל השהיה במוליכים 3-2.5 ממ"ר+ מפסיק זרם A20.

בממ"מ יבוצע שקע למערכת אוורור

קופסאות הפעלה+ נקודות לוונטה.

שקעים למזגנים

- מתקני תקשורת

בכל מבנה תבוצענה בשני צדדיו הפנימיים חדירות אל תוך המבנה לקליטת צנרת תקשורת.

בכל מבנה יותקנו 2 שקעי טל' + 2 קווי טלפון.

בכל מבנה יותקנו 2 שקעי TV + 2 קווי TV.

יותקן ארון לתקשורת בצד המבנה.

| מס"ד | הפריט | כמות |
| --- | --- | --- |
| 1 | נקודת שקע רגיל | 13 |
| 2 | נקודת שקע מוגן מים | 4 |
| 3 | נקודת שקע מוגן מים כפול | 2 |
| 4 | נקודת שקע למזגן מפסק A20 | 5 |
| 5 | נקודות טלפון | 2 |
| 6 | נקודת שלט גוף תאורה יציאת חירום | 3 |
| 7 | קופסת חיבורים לונטה | 4 |
| 8 | נקודת מאור + ג"ת פנל לד | 22 |
| 9 | נקודה וגוף תאורת חירום | 5 |
| 10 | נקודת מאור+ ג"ת חיצוני מוגן מים | 7 |
| 11 | נקודת מאור+ג"ת ספוט 2240 L דגם לירד PL 13 *2 | 2 |
| 12 | שקע טלויזיה | 2 |
| 13 | נקודת מאור+תאורת ליבון | 2 |
| 14 | נקודת מאור +ג"ת שקוע רגיל | 5 |
| 15 | נקודת מאור+ ג"ת שקוע מוגן מים | 2 |
| 16 | נקודת מאור קיר |  |
| 17 | שעוני שבת כולל למזגנים | 4 |
| 18 | גלאי אש ועשן | 5 |

  - מתקן תברואה

- צנרת מים

צנרת מים תהיה מצינורות פוליאתילן מצולב בתוך מתעל עם מחלקי מים חמים/קרים בתוך ארגז תיקני. הצנרת תונח בתוך הקיר בגובה 80 ס"מ מהקרקע, עם עליות וחדירה דרך הקיר לכל נקודת מים, בתוך המטבח והשירותים.

מונה  מים "3/4 עם 2 ברזי סגירה ויציאה אחת לחיבור עירוני.

- צנרת ביוב

מחסומי רצפה יותקנו אל ורק בצמוד לקירות חיצוניים.

צינורות הדלוחין מהכיורים יהיו מ-P.V.C  בקוטר "2 בתוך הקיר ויצאו דרך קורת הרצפה החיצונית.

צינורות הביוב ממחסומי הרצפה יהיו מיצקת ברזל בקוטר "4 עם מחברים נירוסטה גלויים או HDPE (גבריט).

כל הצינורות באדמה עד לחיבור לשוחות יהיו מיצקת ברזל בקוטר "4 עם מחברי PVC או HDPE  גיבריט

אסלות בשירותים יחוברו ע"י צינור יצקת ברזל בקוטר "4 עם מחברי נירוסטה גלויים או גיבריט ויצאו דרך קורת הרצפה וירדו גלוי לאדמה (עם עין ביקורת).

מחסומי הרצפה יהיו מגבריט HDPE  ורשת פליז.

סוללות למים קרין וחמים יהיו תצורת "חמת" דגם "אפולו" או שווה-ערך מצופות כרום עם ידיות מתכת בלתי מתפרקות.

צנרת ביוב מחוץ למבנה ועד לשוחה העירונית יבוצע מצינור פי.וי.סי. בקוטר 160 מ"מ

SN8 , תאי ביוב יהיו תאים טרומיים עם מחבר איטוביב, תקרת בטון ומכסה לעומס בינוני 25 טון.

- קבועות סניטריות רגילות

כל הכלים הסניטריים יהיו תוצרת הארת חרסה או ש"ע, צבע לבן סוג א', חדשים כולל כל אביזרי העזר הדרושים לפעולה מושלמת.

כל הברזים והסוללות יהיו תוצרת הארץ, ממתכת מפוצה כרום- ניקל בלבד לרבות ברזי ניל.

דגמי אסלות: חרסה כולל מיכל הדחה סמוי דו כמותי ומושב אסלה מטיפוס כבד וכל אביזרי העזר כנ"ל.

כיור רחצה – אובלי דגם נופר 162 כולל אביזרי העזר כנ"ל. מותקנים התקנה אופקית עם משטחי שיש יצוק כדוגמת קיסר.

מעל לכיור רחצה תותקן מראת קריסטל 6 מ"מ במידות 60/60 ס"מ ממוסגרת.

מחזיקי נייר טואלט מנירוסטה.

בכל מבנה מצדו החיצוני במקום שיבחר ע"י המנהל יותקן ברז גן לרבות צנרת הזנה.

- קבועות סניטריות לנכים

מאחזי יד- דגם 138, דגם 139 ודגם 171 – נירוסטה, תוצרת "צ.ה.ל.ש" או ש"י.

אסלה – 6927 VITRA, דגם A. עם מיכל הדחה סמוי.

כיור – רגיל כנ"ל.

ברז – דגם " פרח", ידית מנוף ארוכה. דגם 301441, סדרת מיקסומת/תוצרת "חמת" או ש"ע.

- בתחתית כל מרזב וברז חוץ תותקן שוקת טרומית מבטון – להרחקת מי הגשמים.

- רשימת פריטים כלים סניטרים וקבועות: (רלבנטית רק העמודה של דגם 100 או 150)

| מס' פרט | תאור | כמות |
| --- | --- | --- |
| 1 | אסלה א' | 2 |
| 2 | אסלה ב' לנכים | 1 |
| 3 | ב.כ.כ. לממ"מ | 1 |
| 4 | משטח שיש יצוק+כיור תחתון | 2 |
| 5 | כיור ב' | 1 |
| 6 | כיור ג' לנכים | 1 |
| 7 | משטח נירוסטה באורך 1.80 מ' עם 2 כיורים מנירוסטה | 1 |
| 8 | ברז א' פרח לכיור יצוק | 2 |
| 9 | ברז ב' פרח לכיור רחצה | 1 |
| 10 | ברז ג' פרח לכיור נכים | 1 |
| 11 | ברז ד' פרח לכיור מטבח X2 | 1 |
| 12 | ברז ה' חוץ | 1 |
| 13 | מאחזי יד לשירותי נכים | 2 |
| 14 | משטח החתלה | 1 |
| 15 | מראות | 4 |

  - מרכזית גילוי

מערכת גילוי אש במבנים תתוכנן ותתוקן בהתאם לתקן ישראלי 1220 חלק 3. כל הציוד המתוקן יתאים לדרישות ת"י 1220 על חלקיו הרלוונטים. מערכת הגילוי תהיה תוצרת הארץ של חברת טלפייר או ש"ע. המערכת תחובר לקו טלפון.

  - מערכת מיזוג אויר

במבנה יותקנו ע"י הקבלן מזגנים מפוצלים ומפוחים על פי תוכנית המצ"ב.

על המבצע לתכנן ולבצע את המבנים תוך התחשבות במידות ובמשקל המזגנים שיותקנו במבנה.

הקבלן יתכנן את מיקם המעבים והמדחסים.  המדחסים יוגנו באמצעות סורגים מגולוונים וצבועים מרותכים לשלד המבנה וכולל מנעול מפני גניבה. המעבים יהיו תלויים ע"ג קונזולות חיצוניות למבנה. הקונזולות יעוגנו וירותכו לקורות היסוד של המבנה.

הקבלן יוכל להציע אלטרנטיבות שוות ערך של מערכות מיני מרכזיות כולל תעלות ומפזרים (בדגמים 100,150).

הקבלן יוכל להציע אספקה והתקנה של מאיידים עם מעבה משותף.

רשימת פריטים מיזוג אויר ואוורור:

| מס' פרט | תאור | כמות |
| --- | --- | --- |
| 1 | מזגנים עיליים של 3.0 כ"ס (Bm 26,000 כ"א) | 3 |

- 90.20  שילוט

- שלט סימון

כל מבנה יותקן בשלט כיתוב על גוש אבן במידות 685/500 ס"מ. נוסח השלט כמפורט בנספח ט' להלן.

- שלטי דלת

דלתות חדרי שירותים ישולטו בשלטי פרספקס תוך ציון גברים, נשים, נכים.

- שילוט בטיחות

בכל מקום שנדרש שילוט עפ"י דרישות הבטיחות, כגון סימון הנחיה, סימון הזהרה וכו' השילוט יתוכנן ויבוצע ע"י הקבלן בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות מטעמו.

- 90.21 ארונות מטבח

ארונות מטבח יהיו באורך 180 ס"מ מורכבים מ-3 מודלים, 60 ס"מ כל אחד.

מודול אח יכיל 4 מגירות אחת מעל השנייה ושני מודולים נוספים עם דלת ומדף בכל מודול.

ארונות מטבח יבוצעו מלוחות עץ לבוד בעובי 18 מ"מ מצופים פורמיקה מסוג טאפ משני הצדדים. הדלתות תהיינה פוסטפורמינג.

אורך הארון יהיה כמפורט בתוכנית ועומקו כ-55 ס"מ לרבות צוקל בגובה 7 ס"מ.

משטח העבודה יהיה מגרניט בעובי 2 ס"מ  ויכלול קנט עליון ותחתון ו- 2 כיורים שקועים מנירוסטה בגודל של  60/40 כ"א. פרזול של בלום או ש"ע.

- 90.23 נגישות ומתקנים לנכים

המבנים יעמדו בדרישות נגישות עבור נכים כמתחייב על פי כל דין ובכלל זה רמפות בכניסה, קבועות פרזול ואביזרים לשירותי נכים וכו'.

פרק 99 – טבלת מפרט ונתונים

ראה בהצעה.

נספח ט'-2

אופני ביצוע

פרק 05 - עבודות איטום

- 05.01   דוגמאות

לפני תחילת העבודה יהיה על הקבלן להגיש לאישור המקפח דוגמאות של חומרי האיטום שברצונות להשתמש.

- 05.02	צורת ומועדי הביצוע

עבודות האיטום יבוצעו ברצף וללא הפסקות כלשהן אשר אינן מתחייבות מעצם העבודה. הקבלן יתארגן באופן שמשך עבודתו יצטמצם למינימום ההכרחי לביצוע המושלם של העבודה כנדרש.

עבודות האיטום מחוץ למבנה בכלל ועבודות בחומרים בטומנים בפרט יבוצעו רק בימים חמים. אולם בשום מקרה לא בימי גשם או כשאר במשטח המיועד לאטימה רטוב.

- 05.02 	רולקות

המלט יהיה ביחסי נפח (1:3 חול גס-צמנט) כאשר 50% מהחול הגס יהיה סומסום רחוץ, בתוספת מוסף כדוגמת סיקה לטקס, או אקריל 60 בשיעור של 20% ממשקל הצמנט בתערובת, הרולקות תוחלקנה.

פרק 06 – נגרות אומן ומסגרות פלדה

- 06.01	ארונות נישה לחשמל, תקשורת וכיבוי אש

ארונות נישה לחשמל, תקשורת וכיבוי אש וכו' ויוצרו ביצור חרושתי ויהיו ארונות פח מתוצרת שבא, שהרבני או רינגל, צבועים בתנור.

הכנפיים יבצעו מפח פלדה מכופף. \לכל ארון יש להתקין שילוט פיקטוגרמה המפרט את יעוד הארון, באישור המנהל.

השילוט כולל בפריט.

פרק 08 – מתקני חשמל

- 08.01 	כללי

מערכת החשמל תבוצע בהתאם לתקנים הישראליים, דרישות חברת החשמל הישראלית ובהתאם למפרטים המיוחדים של משרד הבינוי והשיכון, והמפרט הכללי למתקני חשמל 2001 והוראות תכנון משהב"ש 2.1.2.3

הציוד והאביזרים יהיו תקניים ומסוג וצורה המקובלים בארץ כאשר בתי התקע לפי תקן ישראלי 32.

המערכת תתאים למתח V 230 הד פזי.

- 08.02 	הארקת יסוד והגנה נגד חישמול

תבוצע הארקת יסוד בהתאם לתקנות כאשר המתקן יהיה מוכן לביצוע "איפוס" (EARTH BONDING) לפי דרישת חברת החשמל (שיטת האיפוס c-8 –TN).

כל מודול יחובר בנפרד ע"י ריתוך לטבעת הגישור כאשר נקודת החיבור נמצאת מעל הקרקע. המרכב המתכתי של שלד המבנה ישמש כטבעת גישור.  התנגדות הארקה כלפי המסה לא תעלה על 20 אום. אם התנגדות תהיה גדולה מ-20 אום כאשר האלקטרודות הינן כלולות בעבודה זו.

בפינת המודולים יש להוציא קוצים מברזל מגולוון כדי לאפשר חיבור אלקטרודות כנ"ל. האלקטרודות תבוצענה, במידת הצורך ע"י הקבלן.

- 08.03 	הגנות נוספות

כל לוחות החשמל יכללו ממסר פחת ראשי לזרם דלף 0.03 וזאת בנוסף להארקה.

- 08.04 	מובילים

הצנרת תהיה מסוג כבה מאליו לפי תקן ישראלי 728, עם חוטי פי.וי.סי או באמצעות כבלים בעלי מעטה הגנה כבה מאליו שווה ערך לפחות לצינורות הנ"ל.

- 08.05	לוחות חשמל

לוח החשמל יתאים לדרישות המפורטות בתקנת החשמל, מסך ומעטה הלוח יהיו מסוג 2 (בידוד כפול) ועשויים מחומר כבה מאליו.

כמו כן יצויד הלוח בפס אפס נפרד ופס הארקה נפרד.

בלוח יהיה מקום שמור ל-3 מאמתים נוספים. הלוח יכלול דלת. גובה הלוח לא יעלה על 2 מ' כדי לאפשר גישה נוחה לציוד.

- 08.06 	הכנה לחיבור חשמל

במבנה תהיה הכנה לקליטת חיבור תת קרקעי על ידי צינור בקוטר 50 מ"מ לפחות, מחומר כבה מאליו בתוך הדפנות, או צינור או תעלה מחומר מתכתי מגולוון במידה והעליה נמצאת מחוץ לדפנות, כמו כן יוכנו גם חיבור אווירי בצינור מתכת מגולוון בקוטר "1/2 1 לפחות, והגנה נגד כניסת מים.

- 08.07 	מערכת החשמל בתוך המבנה

מערכת החשמל בתוך המבנה תתוכנן כאמור לעיל ההתאם להנחיות תכנון 2.3 של משרד הבינוי והשיכון ובהתאם לתקנות המחשל כאמור לעיל. המערכת תהיה סמויה.

- 08.08 	פס השוואת פוטנציאלים

בפס השוואת הפוטנציאלים יותקן בקופסא נפרדת מתחת ללוח חשמל. הקופסא תהיה מחומר כבה מאליו  ועם מכסה הניתן להסרה על ידי ברגים. אל פס ההשוואה יחוברו בחוטים 10 ממ"ר לפחות צנרת המים, צנרת ביוב מתכתית, פס ההארקה בלוח החשמל, קירות המבנה המתכתיים והגג (במידה ויהיו מתכתיים) וכן האפס של קו ההזנה של חברת החשמל לצורך איפוס המערכת לפי דרישת הבודק המוסמך ו/או חברת החשמל.

- 08.09	טלפון

נקודת טלפון תבוצע בצינור עם חוט השחלה עד לקופסת טלפון ראשית שתהיה במידות של 15X15X10 ס"מ ועם מכסה הנפתח על ידי ברגים.

מקופסא זו תתוקן יציאה אווירית לטלפון בצנרת קוטר 29 מ"מ המסתיימים בפיפ למניעת כניסת מים. כמו כן תבוצע יציאת תת קרקעית בצנרת קוטר 36 מ"מ כאשר כל הצינורות מחומר כבה מאליו. הנקודה תכלול צנרת חוטי השחלה ואביזרי טלפון סופי.

- 08.10 הכנות לקונזולה

על היצרן לקבוע בתוכניות את מיקום האפשרי לקונזולה עבור חיבור אווירי של החשמל.

הקונזולה תהיה בקוטר "2 ובגובה 3 מ' ותעוגן למבנה.

על הקונזולה לעמוד בכוחות מתיחה על כבר אווירי בחתך XLPE 10 X 4 עד למרחק של 10 מ' לפחות מהמבנה.

- 08.11	בדיקת מתקני חשמל

- בדיקת מתקני החשמל תבוצע בהתאם להוראות סעיף 08006 של המפרט הכללי למתקני חשמל ותשולם לפי סעיף 0800.02 ד' חלופה 2.

- הבדיקה תבוצע בשני שלבים:

- בדיקה של כל מבנה ומבנה ע"י חשמלאי מוסמך מטעם הקבלן, כולל רישום התוצאות בחתימתו.

- בדיקה סופית ע"י ברדק מוסמך – מטעם המנהל ובמימונו.

- הקבלן מתחייב לבצע את כל התיקונים שירשמו בדו"ח הבודק עד לקבלת אישורו הסופי.

- הבודק יבדוק כל מתקן חשמל בכל מבנה ויתייחס בדו"J הבדיקה לכל מבנה בנפרד.

- מתקני החשמל יתקבלו אך ורק לאחר שהבודק יאשר את תקינותם ויתיר את חיבורם למתח.

פרק 10 - עבודות ריצוף

- 10.01 	ריצוף וחיפוי פנים באריחי גרניט פורצלן

- סוג האריח

האריחים יהיו בעובי 8 מ"מ תוצרת נגב קרמיקה בגוון שיבחר ע"י אדריכל. מחיר יסוד 70 ₪/מ"ר.

- 10.02 ריצוף גרניט פורצלן בהדבקה

- הכנה

שתיית רצפת הבטון המיועדת להדבקת הגרניט פורצלן תוחלק בהליקופטר.

במקרה הצורך, במידה והרצפה אינה מפולסת וחלקה, לפי קביעתו של  המפקח תבוצע שכבת הפלסה ע"י מדה מתפלסת, בעובי שייקבע מראש ע"י המפקח.

- הדבקה

- לאחר יבוש מלא של המדה תבוצע ההדבקה של האריחים.

- עובי שכבת הדבק לא יעלה על 6 מ"מ.

- הדבקת האריחים כמפורט להלן טעונה אישור ספק האריחים.

- הדבק יהיה מהספקת גילאר או אלוני או שחל או בונסל פרניום ספק א.צ. שווק. ספק הדבק ימציא אישור בכתב בדבר התאמתו של הדבק לנדרש.

יישום הדבק יבוצע לפי הנחיות היצרן לרבות פריימר התשתית במידה ונדרש.

- הדבק ימרח ע"ג הרצפה עם מאלג' משונן, עומק השן  תהיה לפי גודל האריח.

הדבקת האריח  תעשה ע"י הצמדת האריח לדבק המסורק טלטול קל והידוק. הפילוס והיישור הסופי יעשו ע"י פטיש גומי.  הריצוף יעשה ללא פוגות .

- 10.03 	א. פוגות

- עצוב הפוגות ייעשה ע"י שומרי מרחק מ- P.V.C, מיוחדים למטרה זו,3÷2 מ"מ.

- הרובה תהיה רובה אפוקסית, מסוג קרה- פוקסי ספק נגב אלוני או ש"ע ספק גילאר או ש"ע ספק שהל או ש"ע ספק א.צ. שיווק. יישום הרובה וניקויה לפי הוראות היצרן.

- 10.04	חיפוי קירות באריחי קרמיקה

חיפוי קירות כמוצג בכתב הכמויות יעשה כדלקמן:

- האריחים יהיו תוצרת נגב קרמיקה בגוון שיבחר ע"י המנהל ובמחיר יסוד של 70 ₪/מ"ר.

- תשתית לחיפוי תהיה מלוחות עמידי מים כדוגמת דנסגלס מבוצעים לפי הוראות היצרן לרבות כל שכבות ההגנה וההכנה הדרושות .

- ביצוע החיפוי

- החיפוי יעשה בהדבקת טיט מוכן, ארוז בשקים סגורים, מתאים למטרה זו, מהספקת נגב אלוני או מהספקת ספק לוחות התשתית.

- הטיט ימרח על פני שכבת ההרבצה במרית משוננת.

- הרובה למילוי המישקים תהיה מהספקת ספק לוחות התשתית ותבוצע לפי הוראות הספק. רוחב המישקים (פוגות) יהיה 4 מ"מ. בגוון לפי בחירת האדריכל.

- את האריחים יש להדק אל הטיט כך ששכבת הטיט המהודקת תהיה בעובי 5 מ"מ.

- החיפוי יעשה מעל פני הריצוף באריחים חתוכים קו עליון 10 + מתואמים בחלק התחתן לשיפועי הרצפה.

- בתחתית החיפוי בין הקיר לרצפה וכן במפגש בין פינות יושאר מרווח של 5 מ"מ. מרווח זה ימולא ברובה אלסטית מהספקת ספק הלוחות בגוון הרובה הקשיחה.

- עבוד חורים בקרמיקה לצינורות ואביזרים הן בקירות והן ברצפה יבוצע במכשיר מיוחד. לא יותר שימוש בחלקי אריח.

- קווי הפוגות ברצפה יהיו נמשכים לקווי הפוגות בקירות.

פרק 11 – עבודות צבע

- 11.01 	צבע

- כללי

עבודות הצבע יבוצעו גם לפי הנחיות יצרני הצבע ויכללו גם את שכבות היסוד וההכנה הנדרשות.

- גוון לפי בחירת האדריכל

המנהל שומר לעצמו את הזכות להזמין גוונים "מוכנים" בהתאם לקטלוג גוונים של היצרן, ו/או לדרוש גוונים על פי מניפת "טמבור" לגווני מיקס (MIX) .

- 11.02 	גלוון

כל חלקי הפלדה שיסופקו ו/או ייוצרו, אם לא נדרש בתוכניות ובכתב הכמויות אחרת, יהיו מגולוונים.

מוצרי פלדה מפחים דקים עד 4 מ"מ עובי אשר לא ניתן לגלוונם גלוון באמבט חם (שכן הם מתעוותים) ייוצרו מפחים מגולוונים בתהליך חרושתי. פרופילים אלו יגולוונו בהתזת אבץ חם. כל יתר מוצרי הפלדה יגולוונו גלוון חם בטבילה באמבט, כשעובי הגלוון המזערי הוא 80 מיקרון לפי דרישות ת"י 918.

בנוסף, כל מוצרי הפלדה החשופים יצבעו כמפורט.

- 11.03	צביעת מוצרי פלדה מגולוונת בצבע פוליאור / סופרלק

צביעת מוצרי פלדה מגולוונים, תבוצע כדלקמן:

- הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם בהתזה.

- הסרת הברק בנייר לטש עדין.

- ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק.

- שכבה אחת של צבע יסוד גלווקוט תוצרת טמבור בעובי 30 מיקרון.

- שתי שכבות של צבע עליון תוצרת טמבור בעובי כולל של 60 מיקרון.

- 11.04 צבעי שטחי פנים

צביעת שטחי פנים תעשה כדלקמן:

- החלקת פני השטח בנייר לטש.

- ניקוי מאבן.

- צביעת שכבה ראשונה אמולסיה אקרילית סופרקריל 2000 מדוללת לפי הנחיות היצרן.

- צביעת שכבה שנייה של אמולסיה אקרילית מדוללת לפי הנחיות היצרן.

- צביעת שכבה שלישית במידה נדרשת, לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד, כמו שכבה שנייה.

פרק 19 – מסגרות חרש וסיכוך

- 19.01 	תקנים

העבודה נשוא מכרז/חוזה זה תעמוד גם בדרישות ת"י 1225 חלק 1 ות"י 1508.

- 19.02	חומרים

כל חלקי הקונסטרוקציה יבוצעו מפלדה חדשה מתאימה לריתוך המוגדרות 360 FE בתקן ישראלי 1225.

- 19.03 	ריתוך

- הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודה אך ורק רתכים מוסמכים בעלי תעודות מאושרות, בנות תוקף לפי ת"י 127.

- סוג האלקטרודות לריתוך יתאים לסוג הפלדה של הקונסטרוקציה, סוג הזרם החשמלי ועוצמתו, למיקום התפרים בעת הביצוע ולתנוחת הריתוך לפי דרישות ת"י 1338, 1340, ו-1341.

- 19.04	הכנת חלקי קונסטרוקציה

חיתוך האלמנטים יבוצע במשור או בלי מכני בלבד. אין לחתוך במבער. שטחי החיתוך בכל מקרה יישארו ישרים ובלי חריצים ובמידת האפשר יהיו חלקים.

- 19.05 	ברגים

כל הברגים יהיו מגולוונים. קוטר חורי הברגים יהיה בגודל מקוטר הבורג ב-1 מ"מ.

- 19.06 	שימוש בחלקים רציפים

אלמנטי קונסטרוקציית הפלדה יבוצעו בחלקים שלמים. לא יותר ביצוע אלמנט המתואר בתוכניות כרציף, ע"י חיבור מס' חלקים בריתוך. במידה ויהיה צורך להאריך אלמנט בריתוך, הדבר טעון אישור בכתב מהמפקח. הריתוך יבוצע במפעל ובנוכחות המפקח לאחר שהמפקח נוכח לדעת כי הקבלן נקט בכל האמצעים להבטחת חדירה מלאה.

- 19.07	 סתימת פיות צינורות

במידה ונעשה שימוש בצינורות (עגולים או מרובעים), יש לסגור פיותיהם החופשיות באמצעות לוחות פח בעובי מזערי הזהה לזה של הצינור בצורה מתאימה לחתך הצינור. הסגירות תהיינה מרותכות אל פי הצינור ברציפות לאורך כל ההיקף .

פרק 22 - רכיבים מתועשים בבניין

- 22.01 	כללי

- סוג לוחות הגבס

לוחות הגבס יהיו מסוג מצופה קרטון תוצרת אורבונד.

- פרטי אורבונד

אם לא נדרש אחרת יבוצעו ויכללו מחירי עבודות גבס גם את הנדרש במפרטי וחוברות פרטי חברת אורבונד.

הקבלן חייב להחזיק באתר העבודה באופן קבוע את המפרטים והפרטים מנ"ל.

- 22.02 	מחיצות גבס קלות וחיפוי קירות

- מחיצות גבס וחיפוי קירות בגבס יבוצעו ע"ג שלד פח פלדה מגולוון כמפורט בסעיף 22025 של המפרט הכללי לרכיבים מתועשים בבניין. שלד הפח במידה ולא צוין אחרת יהיה בעובי דופן 0.7 מ"מ וברוחב 10 ס"מ. הניצבים יובאו לאתר כשבהם 5 חורים להעברת צנרת.

- המרחק המקסימאלי בין צירי הזקיפים לא יעלה על 400 מ"מ.

- חיפוי המחיצות יעשה בלוחות גבס חסיני אש (ורוד) ורטיקליים שלמים לכל גובה המחיצה וברוחב הקיים. לא יותר שימוש בחלקי לוחות. המישקים בין לוחות יהיו תמיד ע"ג זקף או מסילה.

- סרט השריון המיועד לאיחוי יהיה מנייר במטרה למנוע זיהוי עקבות התפרים והמישקים לאחר הצביעה. לא יותר שימוש בסרט שריון מרשת.

- בכל הפינות הבולטות, אם לא נדרש במפורט ובכתב, יוגנו באמצעות מגני פינה.

- סטנדרטים חיצוניים מרשת מתכת מהספקת אורבונד מסוג J אלא אם בוצעה פינת פלב"מ כמפורט לעיל.

- מאחורי מאחזי יד ואביזרים, יבוצעו חיזוקים מפח מגולוון בעובי 2 מ"מ באורך וברוחב כנדרש.

- לכל קבועות ואביזרים סניטריים יותקנו מתקני תליה חרושתיים מתוצרת "רוקו" או "קומבה" מתאימים ליעוד ומשקל הקבועות והאביזרים.

- העבודה כוללת גם את כל העיגונים, התליות, התמיכות, החיבורים והחיזוקים בהיקף פתחים וכו' ובכלל זה פריטים מיוחדים הדרושים לביצוע העבודה כגון קורות, גשרים, פחיות חיזוק ותמיכה, פרופילי RHS וכו'.

- איטום המחיצות יכלול גם רצועות קומפריבנד, תוצרת פלציב בעובי 5 מ"מ, אטימה במסטיק אקרילי כאיטום אקוסטי ו/או לאיטום נגד אש כמתואר בין המחיצות לבין התקרה והרצפות, איטום סגירה של חדירות בקירות אש ו/או אקוסטיים בגודל עד קוטר "6 או עד 15/15 ס"מ כגון מסביב לפתחים עבור תעלות, סולמות, צינורות, קבוצות צינורות, שקעי חשמל וכיו"ב, לאחר הרכבתם בהתאם לפרט ובתאום והנחיות המפקח.

- הקבלן יעבד מעברים ופתחים בקירות / מחיצות למערכות השונות בכל גודל שיידרש לרבות כל החיזוקים מסביב לפתחים הנ"ל לפי סטנדרט של היצרן.

- 22.03 	תקרות תותב

- בהיקף תקרות תותב יותקנו ויעוגנו פרופיל L  ו-Z .

- התקרות למעט בשירותים, במטבחון ובמבואה יהיו מינרליות חצי שקועות פיין- ליין בשירותים ובמטבחון יותקנו תקרות גבס. במבואה תקרת "דנסגלס".

- תקרות תותב למיניהן תכלולנה גם את כל אלמנטי התמיכה והעיגון של התקרה, החיזוק ובכלל זה אלמנטים מיוחדים כגון גשרי עקיפה ותליה, קורות תמיכה וכו',  כל ההכנות ואביזרים לקיבוע ולתליה של אלמנטי תאורה, וכו', פתיחת פתחים בהתאמה לגופי תאורה, ולכל פתח אחר שיידרש לרבות עיבוד גמר שולי הפתח.

- 22.04	סתימת פתחים ומעברים

סתימת פתחים ומעברים נגד אש בקירות, מחיצות, תקרות ורצפות למיניהם, מחומרים שונים, בטון, גבס וכו' תעשה לפי דרישות כל דין ע"פ הנחיות יועץ הבטיחות ובאישורו וע"פ הנחיות המפקח, ע"י חומר חסין אש מסוג אשר אינו פולט גזים רעילים כגון איטומית 2000 או ש"ע.